## Slide 1: EVALUACIÓN SUMATIVA – UNIDAD 2
Integrantes:
Cristofer Quiroz

## Slide 2: Roles del equipo
En este caso al ser un trabajo individual yo tomo el rol de scrum master y de equipo de desarrollo.
Product Owner:
Profesor
Scrum Master:
Cristofer Quiroz
Equipo de desarrollo:
Cristofer Quiroz

## Slide 3: Reunión de planificación del spring
Se analizó el documento y de acuerdo a las historias de usuario que en este caso se obtuvieron desde la actividad, se obtuvo el siguiente product backlog:

## Slide 4: Reunión de planificación del spring
Tarea | Prioridad | Dificultad | Tiempo | Responsable | Sprint
Crear los atributos de los productos código, nombre, precio, descripción. | Alta | Media | 20min | Equipo de desarrollo | 1
Crear método listar | Alta | Alta | 40min | Equipo de desarrollo | 1
Crear método agregar | Alta | Alta | 40min | Equipo de desarrollo | 1
Crear método actualizar | Alta | Alta | 40min | Equipo de desarrollo | 1
Crear método eliminar | Alta | Alta | 40min | Equipo de desarrollo | 1
Crear método de agregar al carro | Alta | Alta | 40min | Equipo de desarrollo | 1
Crear validaciones de campos | Alta | Media | 15min | Equipo de desarrollo | 1

## Slide 5: Respecto a la daily meeting
Dado que es un trabajo individual no se realizó esta reunión.

## Slide 6: Trabajo de desarrollo
Luego de analizar el problema se comenzó a programar pero durante el desarrollo surgieron muchos varios principalmente en el uso de “localStorage” por tanto no se logró completar el objetivo en el tiempo primeramente establecido.

## Slide 7: Revisión del spring
Como revisión final surgieron demasiados problemas que quitaron mucho tiempo dejando algunos errores principalmente relacionados con “localStorage”.

## Slide 8: Retrospectiva del spring
A pesar de entender lo que había que realizar y planificar los pasos a seguir ocurrieron muchos inconvenientes que retrasaron el desarrollo y por tanto si bien se logro el producto mínimo viable, existen algunos errores que no se lograron corregir.